ACTION BRIEF

KIHC 웹사이트 실행용 작업지시서

담당자별 할 일 · 완료 기준 · 배포 체크리스트

문서 버전  1.0

작성일  2026-08-12

전달 대상  기획팀 · 콘텐츠 담당 · 운영/배포 담당

보안 등급  내부 공유용 · 비밀번호 원문 미포함

기존 상세 문서는 보존합니다. 이 문서는 실제 작업 지시와 확인에 필요한 항목만 압축한 실행용 요약본입니다. 관리자·DB 비밀번호 원문은 포함하지 않습니다.

# 1. 현재 상태 한눈에 보기

| 구분 | 현재 상태 | 다음 조치 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모바일 최적화 | 주요 화면 코드 수정 완료 | 실기기 검수 및 캡처 피드백 | 기획팀 |
| 햄버거 메뉴 | 하위 메뉴·스크롤 잠금 수정 완료 | 모바일에서 모든 메뉴 선택 확인 | 기획팀 |
| 관리자 로그인 | 단일 계정·해시·세션 구현 완료 | Supabase SQL 적용 후 로그인 테스트 | 운영자 |
| Supabase DB | 전체 SQL 파일 준비 완료 | SQL Editor에서 1회 실행 | 운영자 |
| Netlify 연결 | 환경변수 안내 준비 완료 | DB 비밀번호 교체 후 변수 등록·재배포 | 운영자 |
| 이미지 | URL 저장·화면 노출 가능 | 파일 직접 업로드 여부 결정 | 기획팀 |
| 문의 폼 | 메일 앱 연결 방식 구현 | 접수 방식을 유지/변경 결정 | 기획팀 |
| 법정 고지 | 전용 페이지 미구현 | 최종 문안 제공 후 페이지 제작 | 기획팀 |

# 2. 우선순위별 작업 지시

## P0. 배포 전에 반드시 실행

- **운영자**: 노출된 Supabase DB 비밀번호를 새 값으로 변경합니다.

- **운영자**: supabase/kihc_full_setup.sql 전체를 Supabase SQL Editor에서 실행합니다.

- **운영자**: Netlify에 DATABASE_URL, DB_POOL_MAX, NEXT_PUBLIC_SITE_URL을 등록합니다.

- **운영자**: Netlify에서 새 배포를 실행하고 /adminpage1/login을 확인합니다.

- **운영자**: 관리자 로그인, 콘텐츠 저장·수정·삭제, 로그아웃을 테스트합니다.

- **기획팀**: 개인정보처리방침 등 법정 고지 링크의 운영 방식을 결정합니다.

완료 기준: Netlify 배포 성공, 관리자 로그인 성공, 테스트 콘텐츠가 DB와 공개 화면에 정상 반영됨.

## P1. 정식 오픈 전 확인·수정

- 관리자 연구자료·홍보자료 편집기의 날짜 입력 중복과 형식 통일

- 푸터의 개인정보처리방침·이용약관·이메일무단수집거부 전용 페이지 연결

- 관리자 설정값과 푸터·문의 페이지의 연락처 연동

- 문의 폼을 현재 mailto: 방식으로 유지할지 접수 시스템으로 바꿀지 결정

- 모바일 실기기 검수 및 화면별 피드백 반영

- DB 비밀번호와 관리자 로그인 비밀번호를 서로 다른 값으로 운영

## P2. 오픈 후 또는 별도 범위로 진행

- Supabase Storage 이미지 직접 업로드

- 관리자 비밀번호 변경·복구 화면

- 로그인 반복 시도 제한 및 MFA

- 문의 이력 저장·자동 접수 메일

- 홍보자료 및 연구 PDF 공개 범위 고도화

# 3. 완료된 코드 작업

- 360·390·430·768·1024px 대응 모바일 레이아웃 보정

- 모바일 햄버거 하위 메뉴, ESC 닫기, 본문 스크롤 잠금

- 메인 연구자료 카드·팝업·푸터 모바일 개선

- 연구자료 목록·검색·상세 페이지 모바일 재배치

- 공지 목록·상세·이전/다음 글 모바일 개선

- 이사장 소개 사진과 관리자 사진 입력 항목 제거

- 문의 페이지의 협업 분야, 직접 연락, 진행 과정, 모바일 폼 개선

- 푸터에 대표자·이메일·전화·개인정보보호책임자·등록번호 문의 반영

- localhost 관리자 우회와 DB 접속 문자열 하드코딩 제거

- 단일 관리자 계정, scrypt 해시, 12시간 HttpOnly DB 세션 구현

- TypeScript·ESLint·Next.js 프로덕션 빌드 통과

# 4. 기획팀 결정 요청

| 결정 항목 | 선택지 | 권장안 | 회신 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문의 접수 | 메일 앱 / Netlify Forms / 메일 API / DB 저장 | 초기에는 Netlify Forms 또는 메일 API | 선택 방식 |
| 이미지 등록 | URL 입력 / Storage 직접 업로드 | 운영 빈도가 높으면 Storage | 필요 여부 |
| 등록번호 | 일부 마스킹 / 전체 공개 | 관련 기준 확인 후 결정 | 표시 문구 |
| 법정 고지 | 전용 페이지 제작 | 정식 오픈 전 제작 | 최종 문안 |
| 연구 PDF | 공개 다운로드 / 문의 후 제공 | 자료별 공개 상태 관리 | 공개 기준 |
| 관리자 | 단일 계정 유지 / 향후 다계정 | 현재 단일 계정 유지 | 승인 여부 |

# 5. 준비해야 할 콘텐츠

## 필수 문안

- 공식 기관명·영문명, 주소, 대표 연락처

- 이사장 인사말, 연구회 소개, 설립 목적, 비전

- 개인정보처리방침, 이용약관, 이메일무단수집거부

- 문의 개인정보 수집·이용 동의문

- 문의 유형과 예상 회신 기준

## 게시물 자료

- 연구자료: 제목, 저자, 날짜, 유형, 분류, 요약, 목차, 키워드, 공개 상태

- 소식·공지: 분류, 제목, 날짜, 요약, 본문, 행사일, 첨부파일

- 홍보자료: 제목, 분류, 소개, PDF, 공개 범위

- 팝업: 제목, 본문, 연결 주소, 시작·종료일, 이미지

## 이미지 규격

- 메인 비주얼: WEBP/JPG, 가로 1920px 이상

- 연구자료 표지: WEBP/JPG, 약 5:7 세로 비율

- 공지 대표 이미지: WEBP/JPG, 16:9 권장

- 조직도: SVG 또는 고해상도 PNG

- 파일명: 영문 소문자·숫자·하이픈 사용

# 6. Supabase 작업 지시

## 6.1 비밀번호 변경

- Supabase의 **Database > Settings**로 이동합니다.

- DB 비밀번호를 새 강력한 값으로 변경합니다.

- 관리자 로그인 비밀번호와 다른 값을 사용합니다.

- 일반 문서·메신저·Git에 기록하지 않습니다.

## 6.2 SQL 적용

- 작업 전 기존 테이블을 백업합니다.

- **SQL Editor > New query**를 엽니다.

- supabase/kihc_full_setup.sql 전체를 붙여 넣습니다.

- **Run**을 1회 실행합니다.

- 결과에서 관리자 행이 1개인지 확인합니다.

- password_storage가 scrypt hash stored인지 확인합니다.

주의: SQL 실행 시 다른 관리자 계정과 기존 관리자 세션은 제거됩니다. 오류 발생 시 재실행하지 말고 오류 화면 전체를 전달합니다.

## 6.3 Netlify용 URI 복사

- Supabase 상단의 **Connect**를 선택합니다.

- **Transaction pooler URI**를 선택합니다.

- 포트가 6543인지 확인합니다.

- 새 비밀번호가 반영된 URI를 복사합니다.

- URI는 비밀값이므로 캡처·문서·Git에 넣지 않습니다.

# 7. Netlify 작업 지시

경로: **Project configuration > Environment variables**

## 등록 변수

Key: DATABASE_URL
Value: Supabase Transaction pooler 전체 URI
Contains secret values: 체크
Scope: Builds 및 Functions 또는 All scopes
Deploy context: Production 권장

Key: DB_POOL_MAX
Value: 1
Secret: 체크하지 않음

Key: NEXT_PUBLIC_SITE_URL
Value: https://실제-운영-도메인
Secret: 체크하지 않음

## 배포

- 환경변수를 저장합니다.

- **Deploys > Trigger deploy > Deploy site**를 실행합니다.

- Build log에서 install, build, deploy가 모두 성공했는지 확인합니다.

- 실패 시 비밀번호나 URI가 보이지 않도록 가린 뒤 첫 오류 메시지부터 캡처합니다.

# 8. 배포 후 확인 체크리스트

## 공개 화면

- [ ] 메인·소개·연구자료·소식·문의 페이지가 500 오류 없이 열림

- [ ] 모바일 햄버거와 모든 하위 메뉴가 열림

- [ ] 메뉴·팝업이 열린 동안 뒤 페이지가 스크롤되지 않음

- [ ] 연구자료 목록·상세·메인에 동일한 대표 이미지가 표시됨

- [ ] 공지 상세의 본문·첨부·이전/다음 글이 정상임

- [ ] 문의 폼 필수값과 메일 앱 전환이 작동함

- [ ] 푸터 이메일·전화·등록번호 문의 버튼이 작동함

## 관리자

- [ ] /adminpage1/login에 DB 연결 오류가 없음

- [ ] 지정 계정만 로그인 가능함

- [ ] 소식·연구자료·홍보자료·팝업 저장·수정·삭제 가능

- [ ] 초안은 공개 페이지에 노출되지 않음

- [ ] 로그아웃 후 관리자 페이지와 API 접근이 차단됨

# 9. 피드백 전달 형식

다음 형식으로 화면별 피드백을 보내 주세요.

기기/화면 폭: 예) 아이폰 14, 390px
페이지 주소: 예) /research/example
발생 위치: 예) 상단 검색 영역
문제 내용: 예) 날짜 입력이 화면 밖으로 나감
원하는 결과: 예) 날짜 입력을 세로로 배치
첨부: 전체 화면 1장 + 문제 부분 확대 1장

# 10. 관련 파일

- 상세 인수인계 문서: docs/KIHC_website_handoff_2026-08-12.docx

- Supabase SQL: supabase/kihc_full_setup.sql

- Netlify 입력 안내: netlify/environment-variables.example.txt

상세 배경과 기술 설명이 필요할 때는 기존 상세 문서를 참고하고, 실제 업무 배정과 완료 확인은 이 실행용 문서를 사용합니다.